PRODUCT BACKLOG

Đồ án Chuyên ngành CNPM - Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

| Tên dự án: | Xây dựng hệ thống quản lý thư viện | Nhóm: | Alovu |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner: | ThS Nguyễn Tất Phú Cường | Ngày cập nhật: | 3/2/2026 |

| ID | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Points | Priority | Sprint | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Auth | As a người dùng mới, I want đăng ký tài khoản, So that tôi có thể sử dụng hệ thống thư viện | AC1: Given thông tin hợp lệ -> When Đăng ký -> Then Tài khoản được tạo AC2: Given Sai thông tin -> When Đăng ký -> Then Báo lỗi | 3 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-002 | Auth | As a người dùng đã đăng ký, I want đăng nhập email và mật khẩu, So that tôi truy cập được các chức năng cá nhân | AC1: Given Đúng email/pass -> When Đăng nhập -> Then Vào dashboard AC2: Given Sai pass -> When Đăng nhập -> Then Báo lỗi | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-003 | Auth | As a người dùng, I want đổi mật khẩu, So that tài khoản được bảo mật hơn | AC1: Given Pass cũ đúng -> When Đổi pass -> Then Thành công AC2: Given Pass cũ sai -> When Đổi pass -> Then Báo lỗi | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-004 | Book | As a thủ thư, I want thêm sách mới, So that cập nhập kho sách | AC1: Given Đủ thông tin -> When Lưu -> Then Sách hiển thị trong kho AC2: Given Thiếu thông tin -> When Lưu -> Then Báo lỗi field | 8 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-005 | Book | As a thủ thư, I want sửa thông tin sách, So that dữ liệu chính xác | AC1: Given Sách tồn tại -> When Cập nhật -> Then Dữ liệu mới được lưu AC2: Given Sách không tồn tại -> When Cập nhật -> Then Báo lỗi | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-006 | Book | As a thủ thư, I want xóa sách, So that loại bỏ sách hỏng/mất | AC1: Given Sách không ai mượn -> When Xóa -> Then Sách biến mất AC2: Given Sách đang mượn -> When Xóa -> Then Chặn xóa | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-007 | Category | As a thủ thư, I want quản lý thể loại, So that phân loại sách dễ dàng | AC1: Given Tên thể loại mới -> When Thêm -> Then Thể loại được tạo AC2: Given Trùng tên -> When Thêm -> Then Báo lỗi | 5 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-008 | Search | As a độc giả, I want tìm kiếm sách, So that tra cứu tài liệu nhanh | AC1: Given Từ khóa đúng -> When Tìm -> Then Hiển thị danh sách sách AC2: Given Không có kết quả -> When Tìm -> Then Báo không tìm thấy | 8 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-009 | Borrow | As a thủ thư, I want tạo phiếu mượn cho khách, So that ghi nhận việc mượn sách | AC1: Given Sách còn trong kho -> When Tạo phiếu -> Then Trừ số lượng tồn AC2: Given Sách hết -> When Tạo phiếu -> Then Báo hết sách | 8 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-010 | Borrow | As a thủ thư, I want xử lý trả sách, So that cập nhật kho và trạng thái | AC1: Given Phiếu mượn đúng -> When Trả sách -> Then Cộng lại số lượng tồn AC2: Given Quá hạn -> When Trả sách -> Then Tính phí phạt (nếu có) | 5 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-011 | Book | As a độc giả, I want xem thông tin chi tiết, So that hiểu rõ về nội dung sách | AC1: Given Chọn sách -> When Xem chi tiết -> Then Hiện tác giả/mô tả AC2: Given Sách bị ẩn -> When Xem -> Then Báo không khả dụng | 3 | Must | Sprint 2 | Todo |
| US-012 | Auth | As a người dùng, I want đăng xuất, So that bảo vệ tài khoản khi rời đi | AC1: Given Đang đăng nhập -> When Nhấn logout -> Then Về trang chủ/login AC2: Given Đã logout -> When Back lại -> Then Yêu cầu login | 2 | Must | Sprint 1 | Todo |
| US-013 | Admin | As a Admin, I want xem danh sách người dùng, So that kiểm soát thành viên | AC1: Given Là Admin -> When Vào trang user -> Then Thấy danh sách AC2: Given Không phải Admin -> When Vào link -> Then Chặn truy cập | 5 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-014 | Admin | As a Admin, I want khóa người dùng vi phạm, So that ngăn chặn hành vi xấu | AC1: Given User vi phạm -> When Nhấn khóa -> Then User không thể login AC2: Given User đã khóa -> When Mở khóa -> Then Login bình thường | 5 | Should | Sprint 2 | Todo |
| US-015 | Auth | As a người dùng, I want sửa thông tin cá nhân, So that dữ liệu liên hệ đúng | AC1: Given Thông tin mới -> When Lưu -> Then Profile cập nhật AC2: Given Số điện thoại sai -> When Lưu -> Then Báo lỗi format | 3 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-016 | Auth | "As a người dùng, I want khôi phục mật khẩu, So that lấy lại quyền truy cập" | AC1: Given Email đúng -> When Yêu cầu -> Then Nhận link/OTP reset AC2: Given Email chưa đk -> When Yêu cầu -> Then Báo email không tồn tại | 8 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-017 | Borrow | "As a độc giả, I want gia hạn sách đang mượn, So that có thêm thời gian đọc" | AC1: Given Chưa quá hạn -> When Gia hạn -> Then Ngày trả tăng thêm AC2: Given Đã quá hạn/Max lần -> When Gia hạn -> Then Từ chối | 5 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-018 | History | As a độc giả, I want xem lịch sử mượn, So that theo dõi quá trình đọc | AC1: Given Đã từng mượn -> When Xem lịch sử -> Then Thấy list sách cũ AC2: Given Chưa mượn gì -> When Xem -> Then Báo danh sách trống | 3 | Should | Sprint 3 | Todo |
| US-019 | Report | As a Admin, I want xem biểu đồ thống kê, So that nắm bắt tình hình mượn trả | AC1: Given Có dữ liệu -> When Xem Report -> Then Hiện biểu đồ AC2: Given Chọn ngày -> When Filter -> Then Số liệu thay đổi theo | 8 | Could | Sprint 3 | Todo |
| US-020 | Report | As a thủ thư, I want xuất file danh sách mượn, So that lưu trữ offline | AC1: Given Chọn danh sách -> When Nhấn Export -> Then Tải về file .xlsx AC2: Given Lỗi server -> When Export -> Then Báo thử lại sau | 5 | Could | Sprint 3 | Todo |

| TỔNG HỢP |
| --- |
| Tổng số Stories: 20 | Must have: 12 | Should have: 5 | Could have: 3 |
| Tổng Story Points: 101 | Sprint 1: 38 pts | Sprint 2: 27 pts | Sprint 3: 36 pts |